PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

# AdFlow

基于 Go 的实时广告决策与智能投放平台

文档版本：v1.1 / MVP

状态：可进入技术设计与开发

目标周期：4–6 周（单人项目）

核心技术：Go、Gin、Validator、Redis、MySQL、Redis Stream、React、TypeScript

目标用途：Go 后端能力证明 / 广告后端岗位 / Agent 全栈展示

一句话定义 AdFlow 允许运营人员配置广告计划、素材、预算和目标人群；在线决策服务在毫秒级完成候选筛选、频控与预算预占；曝光、点击和转化事件异步处理；Agent 仅生成规则草稿，发布前必须人工确认。

# 1. 产品背景

广告投放系统需要在非常短的时间内，从多个候选广告中选出当前用户最合适的一条，同时满足预算、频次、投放时间和定向规则。传统教学项目通常只展示 CRUD 或秒杀，难以完整体现低延迟决策、并发一致性、异步事件和可观测性。AdFlow 以游戏广告投放为场景，构建一个小而完整、可运行、可压测的后端闭环。

# 2. 产品目标与非目标

## 2.1 MVP目标

运营人员能够创建广告计划、素材、预算、投放周期和人群定向规则。

调用方能够通过统一接口请求广告，并得到命中结果或明确的不投放原因。

系统能够按用户与广告计划执行每日频控，并避免并发请求造成明显超投。

系统能够记录曝光、点击、转化事件，并展示基础投放指标。

Agent 能把自然语言转换为结构化规则草稿，但不能直接发布或修改线上规则。

通过可复现压测获得吞吐量、P95/P99 延迟、错误率和资源占用数据。

## 2.2 非目标

不接入真实广告交易所，不处理真实资金结算。

MVP 不实现复杂机器学习排序、跨设备身份图谱和真实归因模型。

MVP 不拆成大量微服务；优先采用边界清晰的模块化单体。

不承诺金融级强一致预算；先实现可解释的预占、确认、释放和对账机制。

不采集真实个人敏感数据，全部使用模拟用户、标签和事件。

# 3. 用户与核心场景

| 角色 | 目标 | 核心操作 |
| --- | --- | --- |
| 广告运营 | 安全配置并观察广告计划 | 创建计划、配置规则、暂停/发布、查看指标 |
| 业务调用方 | 低延迟获取可展示广告 | 提交用户与广告位信息，接收素材或 No-Ad |
| 系统管理员 | 保证服务稳定与可追踪 | 查看健康状态、指标、失败事件与审计记录 |
| 开发者 | 验证架构和性能 | 运行测试、压测、故障注入与数据回放 |

# 4. 核心业务流程

## 4.1 广告计划发布

创建计划 → 上传素材 → 配置预算/周期/定向/频控 → Agent 可生成规则草稿
→ JSON Schema 校验 → 人工预览与确认 → 发布 → 生成不可变配置版本

## 4.2 实时广告决策

请求校验 → 加载广告位 → 获取候选计划 → 时间/状态过滤 → 用户标签匹配
→ 频控检查 → 预算预占 → 评分排序 → 返回广告 → 记录决策日志

## 4.3 事件处理

客户端上报曝光/点击/转化 → 幂等校验 → 写入事件流 → 立即返回
→ Consumer 异步聚合 → 更新指标 → 曝光确认预算 / 超时释放预占 → 异常进入重试队列

# 5. 功能需求

## 5.1 广告计划管理

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| FR-101 | 创建、编辑、查询广告计划 | 支持名称、广告位、周期、预算、频控和定向规则 |
| FR-102 | 计划状态机 | DRAFT、ACTIVE、PAUSED、ENDED 状态转换合法且可审计 |
| FR-103 | 配置版本 | 每次发布生成版本；在线请求只读取已发布版本 |
| FR-104 | 暂停生效 | 暂停后新决策不再返回该计划，目标生效时间不超过5秒 |

## 5.2 素材管理

素材包含标题、描述、图片URL、落地页URL、适用广告位与启用状态。

MVP 使用 URL 引用，不负责大型对象存储；可选扩展为 MinIO。

素材必须归属于广告计划，禁用素材不得参与在线决策。

同一计划多素材时，MVP 可使用权重随机或轮询选择。

## 5.3 用户画像与人群规则

MVP 使用模拟用户画像。标签示例包括 anime、strategy_game、active_7d、android、high_value。规则采用声明式 JSON，不执行任意脚本。

{
  "all": [
    {"tag": "anime"},
    {"tag": "strategy_game"},
    {"field": "device", "op": "eq", "value": "android"}
  ],
  "none": [{"tag": "installed_target_game"}]
}

支持 all、any、none 三组组合条件。

支持标签存在性及少量字段比较：eq、in、gte、lte。

规则必须经过 Schema 校验，并设置最大嵌套层级与最大条件数。

在线决策过程输出可追踪的过滤原因，但外部响应不得泄露内部敏感策略。

## 5.4 实时决策接口

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| FR-401 | 统一决策入口 | POST /v1/decisions，支持 requestId、userId、slotId 和上下文 |
| FR-402 | 候选过滤 | 按状态、周期、素材、定向、频控和预算依次过滤 |
| FR-403 | 确定性结果 | 同一请求ID重复提交返回同一决策结果或明确冲突 |
| FR-404 | No-Ad原因 | 无候选、频控、预算、超时等原因可在调试模式查看 |
| FR-405 | 降级 | Redis或画像服务异常时按配置 No-Ad，不返回未经校验广告 |

## 5.5 频控

频控用于限制同一用户在指定时间窗口内看到同一计划的次数。MVP支持“用户 + 计划 + 自然日”维度。

决策时执行频控预占，曝光确认后转为正式计数。

未产生曝光的预占在短 TTL 后自动释放，避免只请求不展示导致次数耗尽。

使用 Redis Lua 将读取、判断、递增与过期时间设置组合为原子操作。

重复曝光事件通过 eventId 幂等，不重复增加计数。

## 5.6 预算控制

设计取舍 在线决策阶段先预占预算，曝光事件到达后确认；未曝光或超时则释放。Redis负责低延迟在线控制，MySQL保存权威账本并由对账任务修正差异。

金额统一使用最小货币单位的整数，禁止浮点数参与扣减。

Lua 原子执行剩余预算校验与预占，防止高并发下超扣。

预占记录关联 requestId，确认和释放操作必须幂等。

定时对账比较 Redis 快照与 MySQL 账本，输出差异但不静默吞掉异常。

## 5.7 事件采集与指标

| 事件 | 触发时机 | 主要字段 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| impression | 素材实际可见 | eventId/requestId/userId/campaignId | 确认预算、增加曝光与频控 |
| click | 用户点击素材 | eventId/requestId/campaignId/timestamp | 增加点击、计算CTR |
| conversion | 模拟激活或付费 | eventId/requestId/value/timestamp | 增加转化、计算CVR |

## 5.8 Agent规则助手

自然语言 → LLM/Agent → RuleDraft(JSON) → Schema 校验 → 风险提示
→ 人工确认 → 普通后端 API 保存 → 发布新版本

Agent只能调用读取计划、生成草稿和解释规则工具，不能调用发布接口。

所有生成结果必须满足 JSON Schema；不合法时拒绝保存并返回具体错误。

确认页面同时展示自然语言解释和最终 JSON，防止隐藏条件。

保存 promptVersion、model、生成时间和确认人，形成审计记录。

# 6. 状态与规则

## 6.1 广告计划状态机

DRAFT ──发布──▶ ACTIVE ──暂停──▶ PAUSED
  ▲                 │              │
  └────编辑新版本────┘              └──恢复──▶ ACTIVE
                    └────到期──────────────▶ ENDED

ACTIVE版本不可原地修改。运营编辑时基于当前版本生成新的 DRAFT，重新校验并发布，以避免在线请求读到部分更新。

## 6.2 决策过滤顺序

计划状态与投放时间：最便宜的判断优先执行。

广告位与素材可用性：排除不适配或无素材计划。

人群定向：根据用户画像执行声明式规则。

频控：查询并预占展示次数。

预算：原子预占单次曝光成本。

排序：MVP按优先级、匹配分和权重选择。

# 7. 数据模型

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| campaign | id/name/status/slot/startAt/endAt | 广告计划主记录 |
| campaign_version | campaignId/version/rule/budget/frequency | 不可变已发布配置 |
| creative | id/campaignId/title/imageUrl/landingUrl/status | 广告素材 |
| user_profile | userId/tags/device/updatedAt | 模拟用户画像 |
| decision | requestId/userId/slot/campaignId/reason/latency | 决策审计日志 |
| budget_ledger | operationId/campaignId/type/amount/requestId | 预算预占、确认、释放账本 |
| ad_event | eventId/type/requestId/campaignId/eventAt | 曝光点击转化原始事件 |
| metric_daily | date/campaignId/impressions/clicks/conversions | 按日聚合指标 |

## 7.1 Redis Key设计

adflow:campaign:active:{slotId}           # 活跃计划集合
adflow:profile:{userId}                   # 用户标签缓存
adflow:freq:{date}:{campaignId}:{userId}  # 频控计数/预占
adflow:budget:{campaignId}                # 可用预算
adflow:reservation:{requestId}            # 预算与频控预占
adflow:idempotency:event:{eventId}        # 事件幂等标记

# 8. API需求

| 方法 | 路径 | 用途 | 幂等要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /v1/campaigns | 创建草稿计划 | 客户端幂等键可选 |
| POST | /v1/campaigns/{id}/publish | 校验并发布新版本 | 重复发布返回同一版本 |
| POST | /v1/campaigns/{id}/pause | 暂停计划 | 幂等 |
| POST | /v1/decisions | 实时请求广告 | requestId强制幂等 |
| POST | /v1/events | 上报曝光/点击/转化 | eventId强制幂等 |
| GET | /v1/campaigns/{id}/metrics | 查询计划指标 | 只读 |
| POST | /v1/agent/rule-drafts | 生成规则草稿 | 不产生发布副作用 |

## 8.1 决策接口示例

POST /v1/decisions
{
  "requestId": "req-20260902-001",
  "userId": "user-10001",
  "slotId": "game-home-banner",
  "context": {"device": "android", "region": "shanghai"}
}

200 OK
{
  "matched": true,
  "campaignId": "cmp-100",
  "creativeId": "crt-201",
  "reservationToken": "rsv-...",
  "expiresInMs": 30000
}

# 9. 技术架构建议

React 管理后台
       │ REST
       ▼
Gin API / Decision Runtime ────── Redis（候选、画像、频控、预算、幂等）
       │                    └──── Redis Stream（事件队列）
       ├──── MySQL（配置、账本、原始事件、聚合指标）
       ├──── Worker（事件消费、对账、指标聚合）
       └──── Agent Adapter（只生成 RuleDraft）

## 9.1 Go模块边界

cmd/api
internal/transport/http # Gin Router、Handler、Middleware、DTO
internal/campaign       # 计划、素材、版本与状态机
internal/decision       # 候选过滤、评分与结果生成
internal/profile        # 用户画像和缓存
internal/frequency      # 频控预占/确认/释放
internal/budget         # 预算账本与Lua原子操作
internal/event          # 事件入口、Stream生产与消费
internal/agent          # 规则草稿生成及Schema校验
internal/observability  # 日志、指标、trace
internal/storage        # MySQL/Redis adapters

MVP使用模块化单体，所有模块通过接口依赖抽象存储。只有在压测或故障隔离证明有必要时，才拆出独立 Decision Runtime 或 Event Worker。

## 9.2 Gin使用边界

Gin只位于HTTP传输层，负责路由分组、参数绑定、错误响应和中间件编排。

使用 go-playground/validator 校验请求DTO；校验失败统一返回字段级错误。

领域服务和Repository不得依赖 gin.Context，统一接收标准 context.Context。

将 Gin Engine 挂载到 net/http.Server，继续显式设置读写超时并实现优雅关闭。

自定义 Request ID、访问日志、Recovery、鉴权和超时中间件，避免业务Handler重复。

# 10. 非功能需求

| 维度 | MVP目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 延迟 | 决策接口 P95 ≤ 30ms，P99 ≤ 80ms（本地压测环境） | k6固定数据集压测 |
| 吞吐 | 单实例达到实测目标；不预填虚假QPS | 逐级加压并记录拐点 |
| 可用性 | Redis异常时快速 No-Ad，不阻塞超过总超时 | 故障注入 |
| 正确性 | 预算与频控不出现无界超扣；重复事件不重复计数 | 并发与幂等测试 |
| 可观测性 | 请求可通过 requestId 关联决策、预占和事件 | 日志与Trace查询 |
| 安全 | Agent无发布权限；管理接口与外部决策接口隔离 | 权限测试 |

指标原则 PRD给出目标而不是简历数字。简历中的QPS、P99、资源使用与优化比例必须来自可重复压测，并同时记录机器配置、数据规模、并发模型和测试脚本。

# 11. 可观测性

HTTP指标：请求量、状态码、P50/P95/P99、超时数。

决策指标：候选数、各过滤阶段淘汰数、No-Ad原因、匹配率。

预算指标：预占、确认、释放、对账差异、余额不足次数。

事件指标：Stream积压、消费延迟、重试次数、幂等命中次数。

Go运行时：Goroutine、GC暂停、堆内存、CPU、连接池状态。

日志字段：requestId、eventId、campaignId、userIdHash、latencyMs、decisionReason。

# 12. 安全与隐私

只使用模拟用户，禁止导入真实手机号、设备号、Cookie或公司数据。

日志中的 userId 使用不可逆哈希或测试ID，避免输出完整画像。

管理端与决策端采用不同鉴权范围；发布、暂停需要管理员角色。

落地页与素材URL执行协议和域名校验，阻止 javascript: 等危险Scheme。

Agent输入不得包含密钥；模型输出永远视为不可信输入并重新校验。

密钥通过环境变量或本地Secret文件注入，不提交到Git。

# 13. 异常与降级策略

| 故障 | 在线行为 | 后续处理 |
| --- | --- | --- |
| Redis不可用 | 快速返回 No-Ad；不绕过频控和预算 | 告警、恢复后健康检查 |
| MySQL短暂不可用 | 在线决策继续读取已缓存版本；管理写入失败 | 重试并保持旧版本 |
| 事件流积压 | 上报仍写Stream；达到阈值后限流 | 扩消费者、定位慢处理 |
| Agent超时 | 规则草稿生成失败，不影响已发布计划 | 允许人工配置规则 |
| 消费者重复处理 | eventId幂等后忽略重复 | 记录幂等命中指标 |
| 预算对账差异 | 冻结异常计划或进入人工复核 | 输出差异明细 |

# 14. 测试与验收

## 14.1 功能验收

能够创建计划、素材和规则，并完成草稿到发布状态转换。

符合标签的用户获得广告；不符合用户返回 No-Ad。

达到频次上限后不再投放，跨自然日后恢复。

预算不足时不投放，并发请求下余额不出现负数。

重复 requestId 不产生新的预算预占；重复 eventId 不重复统计。

曝光、点击和转化最终可在管理端指标中查询。

Agent生成非法规则时被Schema校验拦截，未确认草稿不能发布。

## 14.2 技术验收

核心领域逻辑具有单元测试，Redis Lua脚本具有并发测试。

Docker Compose能够一条命令启动应用、MySQL和Redis。

提供OpenAPI文档、数据库迁移、种子数据和演示脚本。

提供k6压测脚本和一份包含机器配置、参数、结果、瓶颈的报告。

支持优雅退出，停止接收请求后等待在途操作并关闭连接。

README包含架构图、关键取舍、已知限制和演示截图。

# 15. 里程碑

| 阶段 | 周期 | 交付物 | 完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 骨架 | 2天 | 仓库、Gin路由、配置、迁移 | 本地可启动，健康检查通过 |
| M1 配置域 | 第1周 | 计划、素材、版本、状态机 | 完整CRUD与发布流程 |
| M2 决策域 | 第2周 | 标签匹配、频控、预算预占 | 主链路与并发测试通过 |
| M3 事件域 | 第3周 | Stream、消费者、指标聚合 | 曝光点击转化闭环 |
| M4 管理端 | 第4周 | React后台、图表、调试页 | 可视化演示完整流程 |
| M5 Agent | 第5周 | 规则草稿、Schema、人工确认 | Agent不能绕过审批发布 |
| M6 压测 | 第6周 | 监控、压测报告、README | 获得可复现真实指标 |

# 16. 简历与面试交付标准

项目只有达到以下条件后，才建议替换简历中的教程项目：

真实可运行：面试前能现场演示创建计划、请求广告和查看指标。

真实可解释：能画出决策链路，解释每个Redis Key和一致性边界。

真实可验证：并发、幂等、超时和降级均有自动化测试。

真实有数据：所有性能数字均可由仓库中的压测脚本复现。

真实有取舍：README明确说明为何先做模块化单体、为何Agent不进入实时链路。

# 17. 建议的简历描述（完成后再使用）

注意 下列文字是结构模板。性能数字和优化比例必须在项目完成并压测后替换，不得直接填写或虚构。

基于 Go、Redis 和 MySQL 实现实时广告决策平台，支持人群定向、投放频控、预算预占及曝光点击转化事件闭环。

使用 Redis Lua 原子完成频控与预算校验，结合 requestId/eventId 实现决策和事件幂等，并通过异步账本对账处理最终一致性。

基于 Redis Stream 构建事件消费链路，实现失败重试、积压监控和按日指标聚合。

接入 Agent 将自然语言转换为结构化投放规则，使用 JSON Schema 与人工审批隔离模型输出和线上配置。

使用 k6 与 Prometheus 完成并发压测和性能分析，在指定环境下达到 [实测QPS]、P99 [实测延迟]。

# 18. 待技术设计确认事项

HTTP框架已确定为 Gin；统一路由分组、DTO绑定、Validator校验与错误响应规范。

MySQL驱动与数据访问：database/sql + sqlc 或手写Repository。

Redis Stream失败重试策略及死信数据保存方式。

预算预占TTL、曝光窗口和自然日时区统一使用规则。

规则引擎的表达能力上限、执行超时与缓存编译方案。

Agent模型提供方、成本上限、超时和本地Mock策略。

管理后台图表库及是否需要独立登录系统。

# 附录A：MVP演示脚本

启动 Docker Compose，确认应用、MySQL、Redis健康。

创建两个广告计划：策略游戏与休闲游戏，设置不同标签、预算和频控。

创建三名模拟用户，分别具有不同设备和兴趣标签。

调用决策接口，展示命中、标签不符、频控和预算不足四种结果。

重复发送 requestId 和 eventId，证明不会重复预占或计数。

上报曝光、点击与转化，在管理端查看指标变化。

使用自然语言生成一个规则草稿，展示Schema校验和人工确认。

运行短时压测，展示P95/P99、吞吐、错误率和Goroutine变化。